АКТ
об окончании монтажных работ

г. Бийск « 11 » октября 2019 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика (генподрядчика)	Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А. А.,
приказ №586 от 22.08.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Монтажной организации	Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В. В.,
приказ №09/1 от 17.04.2017
(должность, фамилия, имя, отчество)
Пусконаладочной организации (или организации, представляющей ее)

(должность, фамилия, имя, отчество)

установила:
1. Монтажной организацией предъявлены к приемке законченные монтажом технические средства
Реконструкция для создания производства октогена. / Пульт управления, лаборатория.Здания 2227Д (Отопление и вентиляция. Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции)

(наименование технических средств)
смонтированные в	ФКП «БОЗ»

        наименование объекта
по	Проекту	, разработанному	АО "ГИПРОИВ"

        (проекту, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены
ООО "Востокэнергострой"

(наименование монтажной организации)

3.	Начало работ	« 09 » октября 2019 г.
	Окончание работ	« 11 » октября 2019 г.

Заключение рабочей комиссии:

Работы по монтажу предъявленных технических средств силового электрооборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормативами и правилами.
Технические средства автоматизации приточно-вытяжной вентиляции, предъявленные к приемке, считать принятыми для пусконаладочных работ с « 11 » октября 2019 г.

Представители:

Заказчика (генподрядчика)	Смирнов А. А.
	(подпись)
Монтажной организации	Сапегин В. В.
	(подпись)
Пусконаладочной организации / (или организации, представляющей ее)
	(подпись)