**АКТ**

**об окончании монтажных работ**

г. Бийск « 05 » ноября 2019 г.

**Комиссия в составе представителей:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчика (генподрядчика) | *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А. А.,* | |
| *приказ №586 от 22.08.2017г.* | | |
| (должность, фамилия, имя, отчество) | | |
| Монтажной организации | *Зам. Директора по техническим вопросам ООО "Востокэнергострой" Тихоненко Е.И.* | |
| *приказ №12 от 15.05.2017* | | |
| (должность, фамилия, имя, отчество) | | |
| Пусконаладочной организации (или организации, представляющей ее) | |  |
|  | | |
| (должность, фамилия, имя, отчество) | | |

установила:

1. Монтажной организацией предъявлены к приемке законченные монтажом технические средства

|  |
| --- |
| *Склад основного сырья. Здание 2227/1 (Отопление и вентиляция. Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции)* |

(наименование технических средств)

|  |  |
| --- | --- |
| смонтированные в | *ФКП «БОЗ»* |

наименование объекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по | Проекту | , разработанному | АО "ГИПРОИВ" |

(проекту, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены

|  |
| --- |
| *ООО "Востокэнергострой"* |

(наименование монтажной организации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Начало работ | « 19 » января 2019 г. |  |
|  | Окончание работ | « 05 » ноября 2019 г. |  |

Заключение рабочей комиссии:

Работы по монтажу предъявленных технических средств силового электрооборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормативами и правилами.

Технические средства автоматизации приточно-вытяжной вентиляции, предъявленные к приемке, считать принятыми для пусконаладочных работ с « 05 » ноября 2019 г.

Представители:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчика (генподрядчика) | *Смирнов А. А.* |
|  | (подпись) |
| Монтажной организации | *Тихоненко Е.И.* |
|  | (подпись) |
| Пусконаладочной организации  (или организации, представляющей ее) |  |
|  | (подпись) |